край

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021 с. Потапово № 6-п

Об утверждении Плана мероприятий по

Благоустройству с. Потапово на 2021 год

В соответствии с решением Потаповского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 5-19р «Об утверждении Правил благоустройства территории Потаповского сельсовета Енисейского района». В целях организации мероприятий по благоустройству и озеленению села администрация Потаповского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству с. Потапово на 2021 год.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования в информационном печатном издании «Потаповский вестник».

Глава сельсовета Н.Ф. Невольских

Приложение

утверждено постановлением администрации

Потаповского сельсовета

от 15.01.2021 № 6-п

**План мероприятий по благоустройству**

**с. Потапово на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| 1. | Организация и устройство спортивной площадки  1)Установка забора  2)Субботник по уборке территории площадки | Февраль, май, июнь | Молодежный центр, администрация |
| 2. | Ремонт уличного освящения | август | Администрация |
| 3. | Оформление и озеленение территории «Берег памяти»   1. Аллея памяти тружеников тыла   (посадка 30 именных берез.) | Май | Молодежный центр  Администрация |
| 4. | Проведение субботников по уборке территории села | Май-июнь | Администрация |
| 5. | Грейдеровка ул. Набережной | июль | Лесосибирск-Автодор |
| 6. | Санитарная вырубка кустарников на проезжей части | июнь | Администрация |
| 7. | Установка дорожных знаков по ул. Юбилейная |  | Администрация |
| 8. | Скашивание обочин дорог и заброшенных территории от сорной травы | 2 раза в год | Администрация |
| 9. | Подсыпка ям ПГС всех улиц |  | Администрация |
| 10. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (уборка снега) | В течение года |  |
| 11. | Организация и проведение конкурсов по благоустройству домовых территории   1. Лучшая усадьба 2020 2. Цветущий палисадник 3. Дом образцового порядка | Январь - Август | Совет депутатов (поселения) |
| 12. | Организация и проведение конкурса, пилотного проекта по благоустройству территории школы, СДК, ФАПа, торговых точек | Март-июнь | Администрация, школа, СДК |
| 13. | Разбивка клумб и цветников около торговых точек | июнь | Администрация, Индивидуальные предприниматели. |
| 14. | Проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке поселения | Апрель-май | Администрация, жители села |
| 15. | Проведение рейдов по улицам села с указанием конкретно частных домов, требующих ремонт, заборов, уборки мусора, покраски строений | Май-июнь | Совет депутатов, ЖБК |
| 16. | Информационно разъяснительные работы среди населения по правилам благоустройства села | В течение года, через информационные ресурсы | Администрация, депутаты, волонтеры |
| 17. | Содержание и уход за кладбищем |  | Совет ветеранов, молодежный центр |
| 18. | Привлечение безработных на общественные работы по благоустройству села | В течение года | Администрация |
| 19. | Установка арт объекта «Потапово-350» | июнь | Администрация ООО «Енисейский Меридиан» |
| 20. | Подведение итогов двухмесячника по благоустройству и определение победителей согласно Положению о проведении ежегодного конкурса по благоустройству на территории Потаповского сельсовета, утвержденного постановлением администрации Потаповского сельсовета | август | Комиссия по благоустройству |